**Соглашение № [●]  
о государственно-частном партнерстве**

город Ташкент [●] 2024 года

**ООО «BMP SMART DECISION MANAGEMENT»**, в лице [директора [●]], действующего на основании [Устава] («**Частный Партнер**»), с одной стороны, и

**АО «TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI»**, в лице [директора [●]], действующего на основании [Устава] («**TIC**»), выступающего со стороны Хокимията города Ташкента («**Государственный Партнер**») (как определено в ПКМ 133) на основании [соглашения № [●] от [●]] / [приказа № [●] от [●]], с другой стороны,

именуемые совместно «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**»,

заключили настоящее соглашение о реализации Проекта (как определено ниже) на условиях государственно-частного партнерства («**Соглашение**») о нижеследующем.

**ПРЕАМБУЛА**

1. Стороны заключают настоящее Соглашение по итогам прямых переговоров.
2. При заключении Соглашения Стороны руководствуются ПКМ 133 (как определено ниже) и Постановлением Хокимията (как определено ниже)
3. Все права, обязательства и действия, возникающие у и подлежащие исполнению со стороны TIC считаются возникающими у и подлежащими исполнению со стороны Государственного Партнера.
4. В соответствии со статьей 13 Закона о ГЧП (как определено ниже) Стороны несут полную ответственность за выполнение обязательств по Соглашению.
5. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ**
   1. **Определения**

В настоящем Соглашении нижеприведенные определения имеют следующее значение:

**«Банковская гарантия»** означает безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, приемлемым для Государственного Партнера, которую Частный Партнер обязуется предоставить Государственному Партнеру в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению по форме и на условиях, изложенных в Приложении 6.

**«Государственный Реестр»** означает Государственный реестр прав на объекты недвижимости, находящийся в ведении Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.

**«График»** означает график реализации Проекта, приведенный в Приложении 5.

**«Дата Подписания»** означает день, в который настоящее Соглашение подписано обеими Сторонами.

**«Дата Вступления в Силу»** означает день, в который настоящее Соглашение полностью вступает в силу.

**«Закон о ГЧП»** означает Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-537 «О государственно-частном партнерстве» от 10 мая 2019 года (с учетом изменений и дополнений).

**«Законодательство»** означает любой нормативно-правовой акт, который применим или может стать применимым к Проекту или оказанию Услуг в течение Срока Действия.

**«Земельный Участок»** означает земельный участок площадью 123 411 м2, на котором расположен Парк, передаваемый Государственным Партнером Частному Партнеру для целей реализации Проекта.

**«Конфиденциальная Информация»** означает всю информацию по Проекту или Услугам, вне зависимости от ее формы, имеющая коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и собственник этой информации принимает меры по защите ее конфиденциальности, и включает в себя следующие виды информации:

1. все сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну;
2. информация о должностных лицах и работниках, в том числе их персональные данные;
3. любая прочая информация коммерческого, эксплуатационного, маркетингового, производственного, технического или финансового характера, относящаяся к Проекту.

**«Рабочий День»** означает рабочий день, определяемый исходя из пятидневной рабочей недели.

**«Обременение»** означает ипотеку, залог, удержание, арест или другой обеспечительный интерес, обеспечивающий любое обязательство любого лица или любое другое соглашение или договоренность, имеющую аналогичный эффект.

**«Орган Государственной Власти»** означает любой орган управления республиканского и областного уровня (и любые законодательные, исполнительные или судебные органы соответствующего уровня) Республики Узбекистан, включая любое(-ой) министерство, департамент, агентство, должностное лицо, суд или иное образование Республики Узбекистан.

**«Парк»** означает парк культуры и отдыха “Дустлик”, расположенный по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Бобура, 33.

**«ПКМ 133»** означает постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №133/11 (ДСП) от 13 марта 2024 года.

**«Посетитель»** означает посетителей Парка.

**«Постановление Хокимията»** означает решение хокима города Ташкента № 200-14-0-Q/24 (ДСП) от 26 марта 2024 года.

**«Предварительное Условие»** означает каждое из условий, предусмотренных Пунктом 5.1.

**«Проект»** означает проект по привлечению инвестиций Частного Партнёра согласно утверждённой Концепции в размере не менее 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США на модернизации и реконструкцию Согласованных Объектов, а также дополнительно 2 000 000 (двух миллионов) долларов США на содержание, в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт Согласованных Объектов на условиях настоящего Соглашения, реализуемый Частным Партнером в целях создания современного парка культуры и отдыха для организации качественного культурного отдыха Посетителей, повышения туристической привлекательности и улучшения архитектурного облика города Ташкента, а также создание новых рабочих мест.

**«Концепция»** означает утвержденную Кабинетом Министров Республики Узбекистан концепцию Проекта, приведенную в Приложении 3.

**«Разрешения»** означает все разрешения, лицензии, уведомления, согласования, разрешительные документы, одобрения, регистрации, предоставления, подтверждения или соглашения, предусмотренные требованиями Законодательства в связи с оказанием Услуг.

**«Согласованные Объекты»** означают объекты, передаваемые Государственным Партнером Частному Партнеру для целей реализации Проекта, описание которых приведено в Приложение 1, а также существующая инженерная, транспортная и социальная инфраструктура Парка, вместе с объектами зеленых насаждений и благоустройства.

**«Срок Действия»** имеет значение, приведенное в Пункте 4.

**«Существенное Изменение Законодательства»** означает любое из нижеследующих событий, имеющих место после Даты Подписания:

1. введение в действие, принятие или опубликование любого нового акта Законодательства или любое изменение в толковании или применении любого такого акта Законодательства;
2. отмена или изменение любого действующего акта Законодательства;
3. нормативное решение, инструкция или действия любого действующего Органа Государственной Власти, которые препятствуют или противоречат реализации, исполнению или действительности настоящего Соглашения в соответствии с его условиями,

которое может оказывать напрямую негативное последствие на реализацию Проекта и исполнение Сторонами своих обязанностей по Соглашению.

Изменения Законодательства, предусматривающие изменение налогов и сборов, за исключением дискриминационных изменений по отношению к Проекту, не считаются Существенным Изменением Законодательства.

**«Услуги»** означает оказываемые Частным Партнером услуги, которые приведены в Приложении 2.

* 1. **Толкование**

В настоящем Соглашении, если требованиями контекста не предусмотрено иное:

* + 1. заголовки и жирный шрифт (кроме случаев, когда он используется для определения того или иного термина настоящего Соглашения) приведены исключительно для удобства и не влияют на его толкование;
    2. слово, употребляемое в единственном числе, включает это же слово во множественном числе и наоборот;
    3. слово, употребляемое в одном роде, включает это же слово в остальных родах;
    4. если слово или словосочетание имеет определение, любая иная грамматическая форма этого слова или словосочетания имеет соответствующее значение;
    5. ссылка на Пункт, Сторону или Приложение означает пункт настоящего Соглашения, Сторону настоящего Соглашения, Приложение к настоящему Соглашению;
    6. ссылка на Законодательство, документ или соглашение (включая настоящее Соглашение) либо положение Законодательства, документа или соглашения (включая настоящее Соглашение) означает соответствующее Законодательство, документ или соглашение (включая настоящее Соглашение) с учетом его изменения, дополнения или изложения в новой редакции;
    7. то или иное правило толкования не применяется в ущерб той или иной Стороне на том основании, что эта Сторона отвечала за подготовку Соглашения или любой его части.

1. **ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**
   1. Государственный Партнер обязуется передать Частному партнеру Согласованные Объекты и выполнять другие обязательства, указанные в Соглашении, а Частный Партнер в соответствии с Концепцией обязуется вложить инвестиции в реализацию Проекта, осуществить модернизацию, реконструкцию и содержание Согласованных Объектов и оказывать Услуги, указанные в Приложение 2 и выполнять другие обязательства, указанные в Соглашении для достижений целей Проекта.
   2. Во избежание сомнений Частный Партнер обязан выплатить установленную Кабинетом Министров Республики Узбекистан сумму разового платежа, взимаемого согласно Закона о ГЧП за успешное оформление соглашения о государственно-частном партнерстве.
2. **Условия реализации ПРОЕКТА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Условия реализации Проекта**

Без ограничения иных обязанностей Частного Партнера по настоящему Соглашению, Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что согласно Концепции Частный Партнер обязан выполнять или обеспечивать выполнение, среди прочего, следующее:

1. реконструкцию и модернизацию Согласованных Объектов, размещённых на территории Парка в 2024-2026 годах, а также их содержание;
2. поддержание текущего состояния зданий и сооружений на территории «Сеул боғи», «Тинчлик қўнғироғи”, “Сиетл боғи”, размещённых на территории Парка;
3. создание по согласованию с Министерством культуры Республики Узбекистан в 2024-2026 годах павильонов, олицетворяющих обычаи и культуру представителей разных национальностей;
4. создание условий для оказания услуг Посетителям, в том числе необходимые условия для свободного передвижения в Парке Посетителей – из числа лиц с инвалидностью;
5. создание условий для возможности ежедневного обслуживания не менее 15 000 Посетителей;
6. применение на территории Парка современных образцов ландшафтного дизайна;
7. строительство картографических фонтанов с проекцией цветных изображений на них;
8. создание территории досуга и зелёной территории с аттракционами и другими сооружениями для семейного отдыха;
9. создание мест для чтения и книжных магазинов;
10. создание игровых площадок и иных объектов для проведения детских праздничных мероприятий;
11. создание открытых спортивных площадок со специальными техническими средствами для взрослых и детей; обеспечение бесплатного посещения Парка населением;
12. любые работы по строительству и реконструкции на территории Парка осуществлять исключительно на базе зданий и сооружений, имеющихся в Парке и не превышая границы площади застройки под этими зданиями и сооружениями.
    1. **Обязанности Государственного Партнера**

Без ограничения иных обязанностей Государственного Партнера по настоящему Соглашению, Государственный Партнер обязан выполнять или обеспечивать выполнение, среди прочего, следующее:

1. передать Частному Партнеру в качестве вклада в Проект Согласованные Объекты по рыночной стоимости в управление на Срок Действия и в порядке, предусмотренном Соглашением;
2. обеспечить передачу Частному Партнеру на правах аренды по рыночной стоимости Земельный Участок, свободный от нераскрытых Обременений, в том числе, путем регистрации в Государственном Реестре;
3. обеспечить передачу Частному Партнеру с правом пользования все Согласованные Объекты, составляющих недвижимое имущество, в том числе, путем регистрации в Государственном Реестре;
4. оказывать разумное содействие Частному Партнеру в получении Разрешений в рамках Законодательства.
   1. **Обязанности Частного Партнера**

Без ограничения иных обязанностей Частного Партнера по настоящему Соглашению, Частный Партнер обязан выполнять или обеспечить выполнение следующего:

1. На основании методологии создания парков отдыха и зелёной зоны, а также генплана города Ташкента разработать и утвердить совместно с ГУП «ТошкентбошпланЛИТИ» детальный проект Парка, предусматривающий возможное строительство зданий и сооружений, и установку аттракционов с учётом части прилегающей к территории Парка улицы Братислава;
2. Принятие мер по сохранению и безопасности деревьев, кустарников, их саженцев и зеленых зон на территории Парка, указанных в Приложении 4 к настоящему Соглашению;
3. В период с 2024 года до 2026 года внести инвестиции в размере не менее 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США для модернизации и реконструкции Согласованных Объектов, а также дополнительно 2 000 000 (двух миллионов) долларов США на содержание, в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт Согласованных Объектов;
4. Реализовать Проект в соответствии с Концепцией и Графиком, в том числе согласовать с Министерством культуры Республики Узбекистан создание павильонов, олицетворяющих обычаи и культуру представителей разных национальностей;
5. Обеспечить надлежащее управление в соответствии с передовым опытом и наилучшими практиками Парком и Согласованными Объектами в, переданными в соответствии с Соглашением, а также вновь возведенными в рамках Проекта зданиями, сооружениями и аттракционами;
6. обеспечивать содержание, в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт Согласованных Объектов, а также вновь возведенные в рамках Проекта зданий, сооружений и аттракционов; и
7. неукоснительно соблюдать Законодательство, в том числе Закон о ГЧП, а также обеспечить функционирование Парка в целом, и в частности Согласованных Объектов и вновь возводимых в рамках Проекта зданий, сооружений и аттракционов в соответствии требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды, экологической безопасности, охраны труды, противопожарных и санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.
8. **СРОК ДЕЙСТВИЯ**

Срок Действия настоящего Соглашения составляет 49 (сорок девять) лет начиная с Даты Вступления в Силу.

Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что Частный Партнер обязан в течение всего Срока Действия обеспечить, что бы Парк был современным парком культуры и отдыха, обеспечивал организацию качественного культурного отдыха Посетителей, повышал туристическую привлекательность и улучшал архитектурный облик города Ташкента.

1. **УСЛОВИЯ**
   1. **Предварительное Условие**

За исключением настоящего Пункта 5 и Пунктов 1 (*Определения и толкование*), 15 (*Конфиденциальность*), 16 (*Применимое право*), 17 (*Разрешение споров*), которые вступают в силу на Дату Подписания, права и обязательства Сторон по Соглашению вступают в силу с момента выполнения Частным Партнером всех следующих Предварительных Условий или подтверждения Государственным Партнером в письменной форме освобождение Частного Партнера от обязательств по выполнению указанных Предварительных Условий:

1. согласование с ГУП «ТошкентбошпланЛИТИ» детального проекта Парка, предусматривающего возможное строительство зданий и сооружений, и установку аттракционов с учётом части прилегающей территории к территории Парка по улице Братислава;
2. согласование с Министерством культуры Республики Узбекистан создание павильонов, олицетворяющих обычаи и культуру представителей разных национальностей; и
3. выплата разового платежа, взимаемого согласно Закона о ГЧП за успешное оформление соглашения о государственно-частном партнерстве;
4. предоставление Банковской гарантии.
   1. Стороны должны предпринять все разумные усилия для обеспечения выполнения Предварительных Условий, в том числе:
   2. воздерживаться от совершения действий, которые могут блокировать или затруднить выполнение Предварительного Условия;
   3. регулярно информировать другую Сторону о статусе любых обсуждений или переговоров с соответствующими третьими лицами, результатом которых может быть невыполнение любого Предварительного Условия в соответствии с его положениями; и
   4. в случае выполнения или невозможности выполнения того или иного Предварительного Условия оперативно уведомить об этом другую Сторону.
   5. **Невыполнение Предварительного Условия**
      1. При условии соблюдения обязательства Сторон по выполнению Предварительных Условий согласно Пункта 5.2, если по истечению 40 (сорока) Рабочих Дней с Даты Подписания Частным Партнером не выполнены все Предварительные Условия или же Государственный Партнер не освободил Частного Партнера от обязательств по выполнению указанных Предварительных Условий, Соглашение считается незаключенным, кроме:
         1. настоящего Пункта 5 и Пунктов 1 (*Определения и толкование*), 15 (*Конфиденциальность*), 16 (*Применимое право*), 17 (*Разрешение споров*), и
         2. иных положений, согласованных Сторонами.
      2. В случае если настоящее Соглашение в соответствии с Пунктом 5.3(a) считается незаключенным, Стороны не несут ответственность друг перед другом за какие-либо убытки, возникающие в связи или вытекающие из того, что Соглашение считается незаключенным.
5. **УСЛУГИ**
   1. Частный Партнер обязуется оказывать Услуги в соответствии с требованиями Законодательства и условиями настоящего Соглашения.
   2. **Предоставление Услуг** 
      1. Частный Партнер своими средствами и за свой счет осуществляет или обеспечивает оказание Услуг в рамках Проекта и на территории Парка, а также части прилегающей к территории Парка улицы Братислава.
      2. Частный Партнер по согласованию с Государственных Партнером определяет порядок и последовательность оказания Услуг.
      3. Частный Партнер вправе заключать субподрядные договоры на любую часть Услуг с любыми субподрядчиками.
      4. Услуги, выполняемые любыми субподрядчиками, должны осуществляться под контролем квалифицированного персонала Частного Партнера.
      5. Передача Услуг на субподряд не затрагивает и не меняет правовой режим, применимый к Услугам, определенный в Соглашении, и ответственность Частного Партнера перед Государственным партнером в отношении переданных на субподряд Услуг остается неизменной, как если бы Услуги были выполнялсь самим Частным Партнером.
      6. Частный Партнер обязан получить все подлежащие получению им Разрешения, необходимые для оказания Услуг, за свой счет, за исключением тех Разрешений, которые должны быть получены субподрядчиками по исполнению работ и/или Государственным Партнером.
      7. В случае необходимости оформления того или иного Разрешения Государственного Партнера или любого Органа Государственной Власти, подотчетного Государственному Партнеру, для получения Частным Партнером Разрешения, необходимого для оказания Услуг, Государственный Партнер окажет содействие для оперативного предоставления указанного Разрешения (при условии, что Частный Партнер выполнил или соответствует всем требованиям необходимым для получения Разрешения).
      8. Обладая ресурсами, опытом и квалификацией необходимыми для надлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Частный Партнер обязуется проанализировать достоверность, достаточность и точность любой информации, предоставляемой Государственным Партнером (независимо от того, подготовлена ли она Государственным Партнером либо тем или иным третьим лицом) в рамках настоящего Соглашения, обязуется незамедлительно сообщить Государственному Партнеру о всех случаях обнаружения ее недостоверности, недостаточности или неточности, а так же несет все риски и ответственность вытекающих из недостоверности, недостаточности или неточности указанной информации.
      9. В случае задержки или невозможности оказания Частным Партнером Услуг полностью или частично в соответствии с Приложением 2 по причине действий или бездействия Государственного Партнера Частный Партнер обязан оперативно уведомить Государственного Партнера в письменной форме с указанием подробных сведений об обстоятельствах, являющихся причиной задержки или невозможности оказания Услуг, причем срок завершения соответствующей части Услуг подлежит продлению, если это необходимо для преодоления обстоятельств, указанных в уведомлении Частного Партнера, кроме случаев, когда задержка или невозможность оказания Услуг произошли по вине или частично по вине Частного Партнера.
      10. Частный Партнер:
          1. несет ответственность за любые убытки, возникающие в связи или вытекающие из действиями или бездействием своего руководства, работников, консультантов, субподрядчиков или прочих представителей;
          2. несет ответственность за выполнение Услуг; и
          3. никоим образом не несет ответственности за выполнение каких-либо обязательств Государственным Партнером.
6. **ПЛАТА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ**
   1. В рамках реализации Проекта, в соответствии с ПКМ 133 Частный Партнер должен в период с 2024 года по 2026 год инвестировать в Парк не менее 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США на модернизацию и реконструкцию Согласованных Объектов, а также дополнительно в дополнительно 2 000 000 (два миллиона) долларов США на содержание, в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт Согласованных Объектов, а также оказать/оказывать Услуги, описанные вПриложение 2**.**
   2. Частный Партнер при условии надлежащего исполнения обязательств по Соглашению получает право на получение прибыли в результате осуществления Услуг.
7. **ПАРК**
   1. **Степень ответственности на территории Парка**

Обязательства и ответственность Частного Партнера по вопросу реализации Проекта и оказанию Услуг распространяются исключительно на территории, которые включены в состав территории Парка, а также части прилегающей к территории Парка улицы Братислава.

* 1. **Детальный проект Парка**

1. Стороны подтверждают и соглашаются, что Частный Партнер совместно с ГУП «ТошкентбошпланЛИТИ» за свой счёт на основании методологии создания парков отдыха и зелёной зоны, а также генплана города Ташкента разработает детальный проект Парка, предусматривающий возможное строительство новых зданий и сооружений и установку аттракционов с учётом части прилегающей к территории Парка улицы Братислава;
2. детальный проект Парка для целей реализации Проекта и оказания Услуг будет представлен Государственному Партнеру на рассмотрение и утверждение.
3. Государственный Партнер обязуется рассмотреть и прокомментировать детальный проект Парка, подготовленный Частным Партнером, в течение [10] ([десяти]) Рабочих Дней после его получения.
4. После согласования и утверждения в установленном порядке детального проекта Парка, он считается Приложением Соглашения и Частный Партнер обязуется руководствоваться утвержденным проектом при реализации Проекта, в частности при оказании Услуг.
   1. **Градостроительная документация**
5. Частный Партнер обязуется за свой счёт обеспечить разработку градостроительной документации в рамках реализации Проекта с соблюдением Законодательства о градостроительстве, а также градостроительных норм и правил.
6. Градостроительная документация в рамках реализации Проекта будет представлена Государственному Партнеру на рассмотрение и утверждение.
7. После согласования и утверждения в установленном порядке градостроительной документации, Частный Партнер обязуется руководствоваться утвержденной документацией при реализации Проекта.
8. **ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И СОГЛАСОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ**
   1. **Общие положения**
      1. До Даты Вступления в Силу Государственный Партнер предоставляет Частному Партнеру все имеющиеся правоустанавливающие документы на Земельный Участок.
      2. Государственный Партнер гарантирует Частному Партнеру, что Земельный Участок является свободными от нераскрытых прав третьих лиц и иных Обременений.
      3. До Даты Вступления в Силу Частный Партнер должен провести визуальный осмотр Согласованных Объектов. По окончании осмотра Стороны подписывают документ с описанием передаваемых Согласованных Объектов. Такой документ за подписью Сторон будет считаться обновленным Приложением 1по состоянию на Дату Вступления в Силу.
      4. Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что:
         1. Согласованные Объекты передаются Частному Партнеру по рыночной стоимости в текущем состоянии, т.е. "как есть, где есть", и Государственный Партнер не несет какой-либо ответственности за то состояние Согласованных Объектов, в котором они переданы. Частный партнёр несёт ответственность за состояние Согласованных Объектов переданных ему Государственным Партнером, или возможность их эксплуатации для целей Соглашения в течение всего Срока Действия;
         2. Частный Партнер обеспечивает содержание Согласованных Объектов, а также вновь возведенные в рамках Проекта здания, сооружения и аттракционы, в надлежащем состоянии и управление в соответствии с передовым опытом и наилучшими практиками Парком в рамках утверждённой Концепции, а также несёт ответственность за любой ущерб и утрату Согласованных Объектов в период управления Парком согласно Соглашению и действующему Законодательству;
         3. По окончании Срока Действия или расторжения Соглашения Частный Партнер обязуется вернуть Согласованные Объекты Государственному Партнеру, с учётом изменений в рамках Концепции по Проекту, а также передать в полное распоряжение Государственного Партнера вновь возведенные в рамках Проекта здания, сооружения и аттракционы в рабочем состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации по назначению. При этом Государственных Партнер по своему единоличному усмотрению вправе требовать о Частного Партнера за свой счет снести (демонтировать) вновь возведенные в рамках Проекта здания, сооружения и аттракционы с возвращением Земельного участка Государственному Партнеру в исходном состоянии; и
         4. Вновь возведенные Частным Партнером в рамках Проекта здания, сооружения и аттракционы считаются объектами совместной собственности Сторон и Частный Партнер вправе сдавать в аренду или иным образом пользоваться подобными объектами совместной собственности согласно Законодательству без права распоряжения.
   2. **Передача Согласованных Объектов**
9. После Даты Подписания Государственный Партнер передает Частному Партнеру Согласованные Объекты вместе со всей технической, экономической информацией, данными, техническими планами и картами, которые имеются в распоряжении Государственного Партнера и которые обоснованно необходимы Частному Партнеру для выполнения Услуг (с учетом применимых ограничений по конфиденциальности).
10. Обязанность Государственного Партнера по передаче Согласованных Объектов считается исполненной после регистрации в установленном порядке права Частного Партнера на Согласованные Объекты в Государственном Реестре.
11. **СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО** 
    1. **Последствия Существенного Изменения Законодательства, напрямую влияющее на реализацию Проекта** 
       1. В разумный срок после того, как Частному Партнеру становиться известно о возникновении Существенного Изменения Законодательства, напрямую влияющее на реализацию Проекта, Частный Партнер обязан направить Государственному Партнеру подробное уведомление о возникновении такого изменения с указанием следующих сведений:
          1. описание Существенного Изменения Законодательства, а также его последствий для способности Частного Партнера оказывать Услуги и иным образом исполнять свои обязанности по настоящему Соглашению;
          2. расчет (дополнительных) затрат, которые возникли или вероятно возникнут у Частного Партнера вследствие Существенного Изменения Законодательства с приложением всей имеющейся документации, подтверждающей такой расчет;
          3. описание действий, предпринятых или которые будут предприняты Частным Партнером в рамках исполнения обязательств по минимизации последствий Существенного Изменения Законодательства;
          4. оценка дополнительного времени, необходимого Частному Партнеру для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, задержка в исполнении и/или неполное исполнение которых явились следствием Существенного Изменения Законодательства;
          5. изменения, предлагаемые Частным Партнером в настоящее Соглашение, необходимые для продолжения исполнения Частным Партнером его обязательств по настоящему Соглашению; и
       2. Если возникает Существенное Изменение Законодательства:
          1. обязательства Частного Партнера по настоящему Соглашению приостанавливаются в том объеме, в котором это необходимо на период существования такого Существенного Изменения Законодательства в случае, если Частный Партнёр докажет, что подобное Существенное Изменение Законодательства не даёт возможности исполнения принятых Частным Партнёром обязательств по Соглашению;
          2. Частный Партнер освобождается в необходимом объеме от исполнения своих обязательств, не будет считаться нарушающим свои обязательства по настоящему Соглашению и не может быть привлечен к ответственности за неисполнение или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению; и
          3. В случае если Существенное Изменение Законодательства, привело или приведет к возникновению (дополнительных) затрат у Частного Партнера, Стороны должны попытаться согласовать изменения в настоящее Соглашение, регулирующие такие затраты.
12. **РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. ПРОЧИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРАВА**
    1. Настоящее Соглашение расторгается по основаниям, установленным Соглашением и   
       Законодательством, в том числе Законом о ГЧП.
    2. Настоящее Соглашение может быть в частности расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, Существенного Изменения Законодательства.

При нарушении существенных условий Соглашения одной из Сторон другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящее Соглашение досрочно направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне. Если иной срок не указан в самом уведомлении, Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) Рабочих Дней после направления указанного уведомления.

* 1. К нарушениям существенных условий настоящего Соглашения со стороны Государственного Партнера относится невыполнение обязанности по надлежащей передаче Частному Партнеру Согласованных Объектов с последующей регистрацией прав Частного Партнера в отношении Согласованных Объектов.
  2. К нарушениям существенных условий Соглашения со стороны Частного Партнера относятся:

1. нарушение Частным Партнером порядка управления, использования (эксплуатации) Парка, в том числе:

* использование Согласованных Объектов с нарушением целей настоящего Соглашения;
* любое нарушение Концепции;
* необеспечение выполнение инвестиционных обязательств Частным Партнером;
* необеспечение сохранения и безопасности деревьев, кустарников, их саженцев и зеленых зон на территории Парка;
* нарушение техники безопасности, охраны окружающей среды, экологической безопасности, охраны труды, противопожарных и санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, которые причинили вред здоровью и жизни Посетителей, а также лиц, привлеченных Частным Партнером в рамках реализации Проекта, или же создают непосредственную угрозу подобного вреда; и
* нарушение иных требований Закона о ГЧП и/или настоящего Соглашения.

1. отзыв или прекращение Банковской гарантии, признание Банковской гарантии ничтожной или недействительной, необоснованный отказ гарантом удовлетворить требование Государственного Партнера, или же возникновение каких-либо прочих обстоятельств, в силу которых Государственный Партнер не может выставить гаранту требования и/или удовлетворить их по Банковской гарантии;
2. прекращение или приостановление Частным Партнером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Государственного Партнера.
   1. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения из-за нарушения существенных условий Соглашения со стороны Государственного Партнера Частный Партнёр вправе потребовать от Государственного Партнера возмещения понесенных в рамках исполнения настоящего Соглашения расходов для оказания Услуг и осуществление иной деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением за вычетом прибыли и любых доходов, полученной им при управлении Парком в рамках Соглашения.
   2. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения из-за нарушения существенных условий Соглашения со стороны Частного Партнёра Государственный Партнёр вправе потребовать от Частного Партнера возмещения затрат, понесенных в рамках настоящего Соглашения, включая расходы на привлечение оценочных организаций, а также выплаты аренды за использование Парка в рамках Соглашения. При этом арендная плата исчисляется в размере, приравненном к земельному налогу с учетом применимых льгот по земельному налогу.
   3. Расходы Частного Партнера, указанные в Пункте 11.5 настоящего Соглашения, возмещаются Государственным Партнером в согласованные Сторонами сроки, но в любом случае не позднее 1 (одного) календарного года с даты расторжения настоящего Соглашения.
   4. В целях исключения споров между Государственным Партнером и Частным Партнером при определении размера расходов, подлежащих возмещению, Частный Партнер за свой счёт может привлечь независимого эксперта из числа Большой Четверки (PwC, KPMG, Deloitte, EY) для определения размера расходов, подлежащих возмещению в соответствии с Пунктом 11.5. При этом, затраты по привлечению независимого эксперта покрываются со стороны Частного Партнёра самостоятельно.

В таком же порядке Государственный Партнер может привлечь независимого эксперта для определения размера арендной платы, подлежащего оплате в соответствии с Пунктом 11.6.

* 1. В случае расторжения настоящего Соглашения, с учетом обязательств в частности в рамках Пункта 9.1(d), Частный Партнер обязан:
     + 1. прекратить оказание Услуг;
       2. передать Государственному Партнеру Согласованные Объекты, а также вновь возведенные в рамках Проекта здания, сооружения и аттракционы;
       3. вместе с Согласованными Объектами, а также вновь возведенными в рамках Проекта зданиями, сооружениями и аттракционами должен передать Государственному Партнеру все учетные документы, ведение которых предусмотрено требованиями настоящего Соглашения и Законодательства.
  2. При нарушении существенных условий Соглашения со стороны Частного Партнера Государственный Партнер вправе отстранить Частного Партнера или его руководство от реализации Проекта, или заменить Частного Партнера на нового частного партнера либо заменить его руководство направив соответствующее письменное уведомление Частному Партнеру.

Если Частный Партнер в установленные Государственным Партнером срок он получит все необходимые корпоративные разрешения и не оформит прочие документы необходимые для отстранения текущего и назначения нового руководства, Государственный Партнер вправе отстранить Частного Партнера от реализации Проекта направив соответствующее письменное уведомление Частному Партнеру.

1. **ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН**
   1. **Заверения и гарантии Частного Партнера**

Частный Партнер заверяет и гарантирует, что по состоянию на Дату Подписания:

1. регистрация: он является юридическим лицом, созданном в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законодательством;
2. полномочия: он обладает правами и полномочиями для заключения Соглашения и для исполнения своих обязательств по нему;
3. разрешения: он получил все необходимые корпоративные разрешения для подписания и исполнения Соглашения;
4. ресурсы, опыт и квалификация: он обладает необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми, опытом и квалификацией для надлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению;
5. состоятельность: он является платежеспособным и не станет несостоятельным в результате заключения настоящего Соглашения и исполнения своих обязательств по нему;
6. достоверность заверений: каждое из его заверений и гарантий, содержащихся в Пункте 12, является достоверным, точным и не вводящим в заблуждение каким-либо существенным образом;
7. раскрытие информации: вся информация, предоставленная Частному Партнеру им или от его имени, является во всех существенных отношениях достоверной и не вводящей в заблуждение (в силу опущений или иного) и от Государственного Партнера не была сокрыта какая-либо информация, существенная для принятия решения Государственным Партнером о заключении настоящего Соглашения.
   1. **Заверения и гарантии Государственного Партнера**

Государственный Партнер заверяет и гарантирует, что на Дату Подписания:

* + 1. регистрация: он является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющее свою деятельность в соответствии с Законодательством;
    2. полномочия: Государственный Партнер уполномочен на заключение настоящего Соглашения и исполнение обязательств по нему;
    3. разрешения: он предпринял все необходимые действия для получения разрешений на подписание и исполнение настоящего Соглашения;
    4. раскрытие информации: вся информация, предоставленная Частному Партнеру им или от его имени, является во всех существенных отношениях достоверной и не вводящей в заблуждение (в силу опущений или иного) на момент ее предоставления, и от Частного Партнера не была сокрыта какая-либо информация, существенная для принятия решения Частным Партнером о заключении настоящего Соглашения;
    5. права на пользование землей: он наделен правом оперативного управления Парком; в отношении Согласованных Объектов и Земельного Участка отсутствуют какие-либо нераскрытые Обременения;
    6. достоверность заверений: каждое из его заверений и гарантий, содержащихся в Пункте 12, является достоверным, точным и не вводящим в заблуждение каким-либо существенным образом.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**
   1. **Возмещение убытков Сторонам**

Стороны обязуются компенсировать и гарантировать другой Стороне возмещение любых и всех убытков, которые она могла понести в связи с:

1. существенным нарушением другой Стороной любого заверения или обязательства по настоящему Соглашению;
2. неправомерных действий другой Стороны;
3. существенного нарушения другой Стороной требований Законодательства.

Частный Партнер обязуются в случаях предусмотренных в Пункте 11.10 возместить Государственному Партнеру убытки связанные с отстранением Частного Партнера или его руководство от реализации Проекта, или замены Частного Партнера на нового частного партнера либо замены его руководство.

1. **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ. УСТУПКА**
   1. Если иное прямо не установлено настоящим Соглашением, внесение изменений или дополнений в настоящее Соглашение осуществляется только на основании документа, согласованного в письменной форме и подписанного от имени каждой из Сторон.
   2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению подлежат одобрению Кабинетом Министров Республики Узбекистан в соответствии с Законодательством.
   3. Частный Партнер не вправе без предварительного письменного согласия Государственного Партнера уступать или иным образом передавать свои права и обязательства в рамках Соглашения третьим лицам.
2. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
   1. **Обязанность сохранять конфиденциальность**

С учетом исключений, предусмотренных в Пункте 15.2 ниже, каждая Сторона обязана в течение Срока Действия:

1. сохранять конфиденциальность и не допускать раскрытия всей поступающей или получаемой ею Конфиденциальной Информации, кроме раскрытия:
   1. с предварительного письменного согласия другой Стороны;
   2. любым юридическим, техническим и финансовым консультанта, аудиторам и бухгалтерам, задействованным в оказании Услуг Разглашающей стороне и при условии, что для таких организаций и лиц установлена договорная обязанность по сохранению конфиденциальности Конфиденциальной Информации;
   3. информации, которая уже находилась в неограниченном владении Разглашающей стороны до поступления или получения указанной Конфиденциальной Информации в результате заключения или выполнения настоящего Соглашения; и
   4. в соответствии с требованием Органа Государственной Власти, и
2. осуществлять в отношении Конфиденциальной Информации такие же способы контроля, которые такая Сторона применяет для защиты собственной Конфиденциальной Информации.
   1. Не могут составлять Конфиденциальную Информацию сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена Законодательством.
   2. **Сохранение обязательств в отношении конфиденциальности в силе**

Обязательства предусмотренные в Пункте 15 сохраняют силу в течение [5] ([пяти]) лет после расторжения или истечения Срока Действия настоящего Соглашения.

1. **ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

Настоящее Соглашение и все внедоговорные обязательства, возникающие из него или в связи с ним, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с Законодательством.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
   1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, исполнения, нарушения, расторжения, недействительности или толкования настоящего Соглашения и (или) отдельных его положений (далее – «**Спор**»), разрешаются путем переговоров.
   2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании Спора, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен в течение 30 (тридцати) Рабочих Дней с даты ее получения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
   3. В случае не достижения Сторонами согласия Споры разрешаются окончательно в соответствии с Законодательством в Ташкентском международном арбитражном центре, в соответствии с его арбитражным регламентом, за исключением Споров, относящихся к исключительной подсудности экономического суда, согласно Законодательству. Место арбитража – город Ташкент. Число арбитров – 3 (три). Язык арбитража – русский.
2. **МОНИТОРИНГ**
   1. Стороны соглашаются, что Орган Государственной Власти в сфере государственно-частного партнерства вправе осуществлять мониторинг за реализацией Проекта на предмет соблюдения условий Соглашения.
   2. Частный Партнер обязан обеспечить доступ Органа Государственной Власти в сфере государственно-частного партнерства к Согласованным Объектам, а также к вновь возведенным в рамках Проекта зданиям, сооружениям и аттракционам, а также соответствующим документам для целей осуществления мониторинга.
   3. Государственный Партнер обязан каждые 6 (шесть) месяцев представлять уполномоченному Органу Государственной Власти отчет в соответствии с требованиями Законодательства, о реализации Проекта.
   4. Частный Партнёр обязан ежеквартально не позднее 20 (двадцати) Рабочих Дней по истечению отчётного периода предоставлять Государственному Партнёру отчёт в соответствии с требованиями Законодательства о реализации Проекта, а также о затратах и доходах, полученным в рамках реализации Проекта и оказания Услуг.
   5. Государственный Партнер вправе контролировать выполнение условий Соглашения Частным Партнёром, требовать устранения выявленных нарушений и возмещения убытков по Проекту, возникших по вине Частного Партнера, а также пользовать другими правами, предусмотренными Законодательством, в том числе Законом о ГЧП.
3. **УВЕДОМЛЕНИЯ**
   1. Государственный Партнер письменно уведомляет Частного Партнера об уполномоченных лицах, на которых возложены полномочия в рамках исполнения настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) Рабочих Дней, до начала осуществления уполномоченными лицами возложенных на них полномочий в рамках исполнения настоящего Соглашения.
   2. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.
   3. Стороны при реорганизации, изменении организационно-правовой формы, наименования юридического лица, изменении почтового адреса, банковских реквизитов в срок, не превышающий 5 (пяти) Рабочих Дней с момента таких изменений, обязаны письменно уведомлять друг друга об этом.
   4. Уведомления должны составляться в письменной форме на русском и узбекском языках.
   5. Уведомления должны направляться одним из нижеуказанных способов:
      * 1. лично или с курьером;
        2. обычной почтой; или
        3. электронной почтой.
   6. Уведомления должны быть адресованы Стороне с указанием почтового адреса или адреса электронной почты, указанных в реквизитах для уведомлений.
4. **ЯЗЫК**

Настоящее Соглашение составлено на русском языке.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Государственного Партнера, один – у Частного Партнера.
   2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
   3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению подписываются уполномоченными представителями Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР** | **ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР** |
| [РЕКВИЗИТЫ] | [РЕКВИЗИТЫ] |
| ФИО ПОДПИСАНТА: | ФИО ПОДПИСАНТА: |
| ДОЛЖНОСТЬ: | ДОЛЖНОСТЬ: |
| ПОДПИСЬ: | ПОДПИСЬ: |

Приложение 1 **к**

**Соглашению о государственно-частном партнерстве № [●] от [●]**

ПЕРЕЧЕНЬ СОГЛАСОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ**[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Общая площадь (м2)** | **Текущее состояние** | **Рыночная стоимость, в сум** |
|  | Земельный Участок | 123 411.00 |  |  |
|  | Библиотека | 384.00 |  |  |
|  | Административное здание | 224.00 |  |  |
|  | Оздоровительный центр | 412.00 |  |  |
|  | Административное здание | 132.00 |  |  |
|  | Беседка | 109.00 |  |  |
|  | Туалет | 59.00 |  |  |
|  | Торговый павильон | 89.00 |  |  |
|  | Кофе | 601.00 |  |  |
|  | Туалет | 10.00 |  |  |
|  | Туалет | 9.00 |  |  |
|  | Беседка | 281.00 |  |  |
|  | Вспомогательное здание | 107.00 |  |  |
|  | Беседка | 34.00 |  |  |
|  | Водоем | 36.00 |  |  |
|  | Водоем | 36.00 |  |  |
|  | Водоем | 783.00 |  |  |
|  | Водоем | 3047.00 |  |  |
|  | Туалет | 73.00 |  |  |
|  | Беседка | 20.00 |  |  |
|  | Беседка | 42.00 |  |  |
|  | Водоем | 92.00 |  |  |
|  | Водоем | 6573.00 |  |  |
|  | Водоем | 474.00 |  |  |
|  | Беседка | 77.00 |  |  |
|  | Фонтан | 47.00 |  |  |
|  | Фонтан | 48.00 |  |  |
|  | Вспомогательное здание | 343.00 |  |  |
|  | Оздоровительный центр | 11.00 |  |  |
|  | Беседка | 91.00 |  |  |
|  | Фонтан | 48.00 |  |  |
|  | Фонтан | 48.00 |  |  |
|  | Фонтан | 48.00 |  |  |
|  | Беседка | 14.00 |  |  |
|  | Торговый павильон | 20.00 |  |  |
|  | Беседка | 21.00 |  |  |
|  | Водоем | 36.00 |  |  |
|  | Беседка | 11.00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР** | **ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР** |
| ФИО ПОДПИСАНТА: | ФИО ПОДПИСАНТА: |
| ДОЛЖНОСТЬ: | ДОЛЖНОСТЬ: |
| ПОДПИСЬ: | ПОДПИСЬ: |

Приложение 2 **к Соглашению о государственно-частном партнерстве № [●] от [●]**

**Объем УСЛУГ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Описание Услуг[[2]](#footnote-3), оказываемых Частным Партнером** |
| **1.** | Осуществление работ по реконструкции, модернизации, управлению и содержанию Согласованных Объектов, расположенных на территории Парка, а также части прилегающей к территории Парка улицы Братислава; |
| **2.** | Осуществление работ по благоустройству территории Парка, а также части прилегающей к территории Парка улицы Братислава; |
| **3.** | Создание павильонов на территории Парка, отражающих традиции и культуру представителей разных национальностей; |
| **4.** | Создание возможностей по обслуживанию не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) Посетителей в день, создавая при этом необходимые условия для свободного передвижения лиц с ограниченными возможностями по территории Парка, а также части прилегающей к территории Парка улицы Братислава; |
| **5.** | Осуществление работ по строительству на территории Парка картографических фонтанов с проекцией цветных изображений; |
| **6.** | Содание зоны на территории Парка с аттракционами и другими объектами для семейного отдыха, и сохранение и обеспечение безопасности существующих деревьев, кустарников, их саженцев и зеленых зон; |
| **7.** | Создание и поддержание зеленых зон на территории Парка с учетом современных ландшафтных тенденций; |
| **8.** | Создание читательских центров и книжных магазинов на территории Парка; |
| **9.** | Создание игровых площадок и иных объектов для проведения детских праздничных мероприятий на территории Парка; |
| **10.** | Создание открытых спортивных площадок со специальными техническими средствами для взрослых и детей на территории Парка; |
| **11.** | Управление объектами, расположенными на территории Парка в соответствии с передовым опытом и наилучшими практиками. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР** | **ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР** |
| ФИО ПОДПИСАНТА: | ФИО ПОДПИСАНТА: |
| ДОЛЖНОСТЬ: | ДОЛЖНОСТЬ: |
| ПОДПИСЬ: | ПОДПИСЬ: |

Приложение 3 **к**

**Соглашению о государственно-частном партнерстве № [●] от [●]**

**КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА**

**[•]**

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР** | **ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР** |
| ФИО ПОДПИСАНТА: | ФИО ПОДПИСАНТА: |
| ДОЛЖНОСТЬ: | ДОЛЖНОСТЬ: |
| ПОДПИСЬ: | ПОДПИСЬ: |

Приложение 4 **к**

**Соглашению о государственно-частном партнерстве № [●] от [●]**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, ИХ САЖЕНЦЕВ И ЗЕЛЕНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА**

**[•]**

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР** | **ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР** |
| ФИО ПОДПИСАНТА: | ФИО ПОДПИСАНТА: |
| ДОЛЖНОСТЬ: | ДОЛЖНОСТЬ: |
| ПОДПИСЬ: | ПОДПИСЬ: |

Приложение 5 **к**

**Соглашению о государственно-частном партнерстве № [●] от [●]**

**ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**[•]**

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР** | **ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР** |
| ФИО ПОДПИСАНТА: | ФИО ПОДПИСАНТА: |
| ДОЛЖНОСТЬ: | ДОЛЖНОСТЬ: |
| ПОДПИСЬ: | ПОДПИСЬ: |

Приложение 6 **к**

**Соглашению о государственно-частном партнерстве № [●] от [●]**

**ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ**

**[•]**

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР** | **ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР** |
| ФИО ПОДПИСАНТА: | ФИО ПОДПИСАНТА: |
| ДОЛЖНОСТЬ: | ДОЛЖНОСТЬ: |
| ПОДПИСЬ: | ПОДПИСЬ: |

1. **Примечание:** при необходимости, данный список необходимо изменить/дополнить. [↑](#footnote-ref-2)
2. **Примечание:** при необходимости, данный список необходимо изменить/дополнить Сторонами по их взаимной договоренности. [↑](#footnote-ref-3)